Bijeenkomst Wifi Binnenstad

Datum: 13-02-2105

Aanwezig:	Henk Uittenboogaard, Huub Schuurmans (Wireless Leiden)
Erwin Roodhart (Centrummanagement)
Martijn Bulthuis: Marketing Leiden
John Kroes (Universiteit Leiden)
 Maaike Valkenburg, Jan van Doggenaar (Gemeente Leiden)
Met kennisgeving afwezig: Maarten van der Plas

Agenda:
1. Kennismaking voor zover nodig
2. Aanleiding tot de bijeenkomst
3. Geschiedenis van Wifi Leiden tot zover
4. Bespreken functionaliteit
5. Welke ambitie formuleren we voor het project?
6. Welke rollen spelen de deelnemers?     (oprichting Stuurgroep; uitzetten van taken)
7. Project inrichting
  1. Onderzoeken
    1. 4 lantarenpalen
    2. Welkomstscherm
    3. Roaming
  2. Pilot
  3. Verdere uitrol
8. Projectgovernance

Afspraken:
1. Na een lange aanloop, kan er gestart worden, omdat er budget beschikbaar is; € 150.000. Dat zal vooral ingezet moeten worden op het ontwikkelen van een werkbaar concept, om daarna tegen meerkosten(?) het concept aan te besteden; en daar een service level agreement over af te spreken.
2. Een laatste check op de ervaringen in andere steden. Waarom het daar niet werkt zoals gedacht. Meest voor de hand liggende vragen moeten kunnen worden beantwoord. Steden waar een en ander is opgezet zouden nog in een quick scan benaderd moeten worden vanuit de functionaliteit zoals Leiden die voor zich ziet. Zie hieronder. Deze steden zijn o.a. Utrecht, Tilburg, Zwolle, Tiel, Den Bosch, Groningen. Nog andere steden?
3. Worden we niet ingehaald door andere techniek? Waarschijnlijk wel, maar dat is een vrijbrief om niets te doen.
4. Kan er gebruik gemaakt worden van commerciële aanbieders zoals UPC, Ziggo, KPN. Zeker, maar dan nadat door Leiden het Programma van Eisen is opgesteld en nadat er een paar onderzoeken hebben plaatsgevonden en er een pilot is uitgetest.
5. Functionaliteit van het systeem moet van tevoren worden vastgelegd en gecommuniceerd. Daar moet niet gaandeweg het project aan worden toegevoegd. Is een grote valkuil voor veel ICT-projecten.
6. Functionaliteit moet vanuit de doelgroep(en) worden benaderd: toeristen, studenten (koppeling aan Eduroam?), expats en kenniswerkers.
7. Projectopzet: Onderzoek doen naar 4 lantarenpalen, het Welkomstscherm, continuïteit van de roaming. Dan een pilot uitvoeren in een rustige omgeving. Als dat allemaal goed gaat, verdere uitrol met aanbesteding van het ontwikkelde concept.
8. Project governance: het project zou – na de aanloopfase - aanbesteed moeten worden door CML/LM/UL als belangrijkste vertegenwoordigers van de doelgroepen. Er is een onafhankelijke projectleider nodig, Wireless Leiden levert de nodige (technische) expertise en de gemeente functioneert als initiële financier en bewaker van det gastgeverschapsrol. Alle genoemde organisaties maken deel uit van de stuurgroep, die als opdrachtgever functioneert voor de projectleider.
9. Wireless Leiden peilt een bij hen bekende projectleider. Er moet een functieprofiel worden ontwikkeld voor de projectleider.
10. De bovengenoemde onderzoeken worden op de rails gezet en gefinancierd vanuit het gemeentelijk budget op offerte basis.
11. Half maart wordt door Jan van Doggenaar een volgende stuurgroep gepland.