Beheer Wireless Leiden.

Vergadering nr. 3 op 16-09-2015 in Nieuwe Energie.

Aanwezig: Ed, Walter, Henk, Rick, Huub, Roy, Rene.
Verslag: Rene. (Er is een verslag van vergadering nr. 1, maar geen verslag van vergadering nr. 2)

1) Opening
Ed opent de vergadering rond 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2) Actiepunten
Er zijn korte-termijn en lange-termijn actiepunten. Ze worden in willekeurige volgorde behandeld.

– Tekst captive portal (Henk)
Daar is nog niets aan gedaan. Een voorbeeld van een mooi captive portal is dat uit de NS trein. Dat is dynamisch en aangepast aan de trein waar je in zit.

– Inventarisatie USB-ethernet dongels.
Huub heeft dit gedaan en alle dubbele eruit gegooid. Er is een lijstje op de vrijwilligerslijst gezet.

– Zoek een alternatief voor de dongels. Daar wordt nog aan gewerkt.
Huub merkt op dat het vaak optredende bufferprobleem te maken heeft met de aansturing van de dongels. We gaan in ieder geval geen nieuwe dongels meer bijkopen. Workaround: FreeBSD 10.2 blijven gebruiken. Mogelijk alternatief: APU bordjes met een switch.

– Handout maken
Dit punt blijft staan.

– Niet bestaande 4501 en 4521 nodes inventariseren.
Dit is gedaan door Huub. Zie de vrijwilligerslijst. Vervolgactie: deze hardware vervangen. In de eerste plaats bij WP. Verder is er nog een proxy op de Kaag, die het netwerk overigens nauwelijks verstoort. Rick en Ed testen nu een Soekris 4801.

– Verandering ticketing systeem. (Rick/Ed)
Rick heeft het mailadres “support@wirelessleiden.nl” aangemaakt en een nieuw ticketing systeem geinstalleerd (Request Tracker; afgekort RT). Als je een mailtje naar RT stuurt wordt er automatisch een ticket aangemaakt en krijg je automatisch een bericht terug. RT deelt de tickets in rubrieken in. Die rubrieken kunnen nog uitgebreid worden. Voorgesteld wordt om in ieder geval ook een rubriek per node te maken. Een reply van een beheerder gaat ook automatisch terug naar de gebruiker die het ticket liet aanmaken.
RT is nog niet live, maar wordt nog verder getest. Iedereen kan meetesten en gewenste functionaliteit aan Ed doorgeven. Je kunt in het systeem met je WL inloggegevens. De tickets van Track kunnen in RT gelezen worden. Rick zal dat gaan doen. Mogelijk kan Nagios er ook aan gekoppeld worden. Afgesproken wordt dat RT eind november live gaat.

–- Documentatie. Methodiek van documenteren. (Walter)
Wat missen we qua documentatie en hoe gaat de WL documentatie eruit zien? Walter heeft gekeken hoe een aantal binnen- en buitenlandse wifi netwerken dit probleem aanpakken.
De documentatie moet liefst los staan van het gebruikte besturingssysteem. Misschien kan de documentatie geintegreerd worden in het ticketing systeem?
Het punt blijft staan. Walter gaat ermee verder.

– Voedingen vervangen door voedingen van industriele kwaliteit.
Rick heeft samen met Koos een paar voedingen getest en een voorlopige keuze gemaakt. Er is ook een duurtest gedaan. Dit soort voedingen werkt het best bij een belasting van 20-70%. Er is ook getest bij overbelasting. De eerste resultaten waren gunstig. De voeding die op dit moment de voorkeur heeft kost ca. 60 EUR inclusief kast. Henk laat een prototype zien. Voorstel van Ed: zekeren! Het concept is jnu: 18V omhoog, en dit bij de (APU) node verlagen naar 12 volt.
Nog onvoldoende getest is, hoe de voeding zich gedraagt in een warme ruimte. De voorkeursvoeding zal nu op een aantal nodes getest worden. Om te beginnen bij de Hooglandse kerk en bij De Kijker. Roy stelt voor om ook te kijken naar een voeding met een dubbele uitgang (12 en 24 V).

2) Gigabit nodes concept.
Misschien is het gewenst om twee versies te maken: een standaard versie en een low budget versie.

3) Betaald beheer? Support aanbieden?
Dit speelt vooral, zo niet uitsluitend, bij commerciele locaties zoals bungalowparken, campings en jachthavens. Wij leveren daar een node voor EUR 2500 incl. (commerciele) montage. Een secundaire node kost daar EUR 1500.
We zouden daarnaast een onderhouds- en supportcontract aan kunnen bieden (volgens berekening van Henk) voor EUR 50 per node per maand. De betaalde support zou dan via de stichting moeten lopen. De klant betaalt de kosten aan de stichting, die verantwoordelijk voor de kwaliteit van de support. De stichting moet dan per incident iemand vragen om de klus (volledig volgens de WL standaard) uit te voeren. Eventueel zou er derdelijns ondersteuning per telefoon van een ervaren vrijwilliger kunnen zijn. De vraag wordt dan: is er iemand vanuit WL bereid om voor EUR 40-50 per klus op afroep te gaan klussen? Die vraag wordt ter vergadering niet beantwoord.
Er ontstaat een uitgebreide discussie of support tot aan de locatie-eigenaar of tot de eindgebruiker zou moeten gaan. Daarover wordt geen besluit genomen.
Vastgesteld wordt dat enkele locaties niet aan de WL standaard voldoen, en dat daar een support-contract zoals hierboven bedoeld dus niet van toepassing kan zijn.

4) Actief zoeken naar nieuwe vrijwilligers.
Wegens tijdgebrek wordt dit punt niet behandeld.

5) Sluiting.
Ed sluit de vergadering om 22.30 uur en zal een “datumprikker” rondsturen om een datum voor de volgende vergadering te bepalen.

***

De verslaglegger vraagt zich (na de vergadering) af aan wie de verslagen van deze vergaderingen gestuurd moeten worden. Hij zal dit verslag per mail aan de deelnemers aan deze en de vorige twee vergaderingen (Ed, Henk, Huub, Rick, Walter, Peter, Roy, Erik, Martijn, Rene; iemand vergeten?) sturen, maar wil deze vraag volgende keer op de agenda zetten. Kunnen de verslagen beter ergens in svn gezet worden? Op de vrijwilligerslijst? Op de beheerslijst?