Beheer Wireless Leiden.

Vergadering nr. 4 op 25-11-2015 in Nieuwe Energie.

Aanwezig: Ed, Martijn, Roy, Huub, Erik, Rene.
Verslag: Rene.

Locatie: Nieuwe Energie
Datum : Woensdag 25 november 2015 19:30 - 22:00
Agenda:

1. Opening
Ed opent de vergadering om 19.47 en heet iedereen welkom.

2. Inbrengen agendapunten
Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.

3. Actiepunten
+Lange Termijn actiepunten:

– Standaardisatie op zetten binnen Wireless Leiden (Documentenstructuur
/ Hardware / Software / Organisatie / Vrijwilligers)
Dit is een actiepunt van Walter. Verzoek aan Walter: wat is de status?
Zet de status van dit punt s.v.p. op de mail.

– Maak een pagina per node waarop storingen eenvoudig te detecteren zijn.
Het gaat met name om detecteren van storingen door locatiebeheerders.
Nagios is hiervoor te technisch.
Deze actie is nog niet toegewezen en blijft staan tot er een betrouwbare
plek gevonden is waar een stabiele Nagios server staat.
Martijn merkt op dat de huidige beschikbare versie Nagios veel te veel
“ruis” geeft. Roy heeft geen toegang tot WL en dus ook niet tot Nagios.
Ed zal aan iedereen een lijstje van werkende achterdeurtjes sturen.

Huub stelt dat je voor de locatiebeheerders of de monitoring moet
vereenvoudigen, of de kennis van de locatiebeheerders moet vergroten.
Martijn denkt dat een eenvoudige view van Nagios de oplossing zou kunnen
zijn. De vraag is of die eenvoudig te maken is.
De best beschikbare versie van Nagios staat nu bij Huub, op het WL netwerk.
ACTIE: Huub zal kijken of zijn Nagios beter toegankelijk te maken is,
bijvoorbeeld door port forwarding.
Bij de server bij LIACS, waar een versie van Nagios op staat die naar
het internet gaat, is het probleem de glasverbinding naar de node daar.
De locatie (LIACS) is op zich prima, maar de toegankelijkheid is een
probleem.

– Bekijk het IT platform (voornamelijk de vragen: “FreeBSD of niet” en
“Lvrouted of niet”). Ook dit is een punt van Walter, met het verzoek aan
hem om de status op de mail te zetten. Het punt blijft staan.

– Kijk naar de reproduceerbaarheid van het hele platform van hardware en
software.
Walter zal een aanzet geven. Status?

+Korte Termijn actiepunten:

- Voedingen vervangen door voedingen van industriële kwaliteit (Rick/ Ed
/ Roy / Huub)
Daarmee is vooruitgang geboekt. Ed heeft in de webfolder een (nog niet
volledige) lijst gezet van de voedingen per node. Huub merkt op dat dit
ook in de wiki kan. Er is een pagina voor.
Ed heeft ook een aantal spanningsconverters getest, met gunstig
resultaat, en een aantal zekeringen daarvoor aan Rick gegeven.

- Tekst captive portal (Henk)
Blijft staan. (Henk is ziek). Erik wil er ook naar gaan kijken.
Op iedere landingspagina zou de naam van de node, waar op ingelogd
wordt, moeten komen. Dat maakt het melden van storingen door gebruikers
aanzienlijk eenvoudiger.

- Zoek een alternatief voor de dongels.
Daar is aan gewerkt door Huub. De oplossing is de switch geworden.
Inmiddels is ook een softwarematige workaround gevonden voor de
problemen met de dongels. Dus vervanging hoeft niet van de ene dag op de
andere.

- Verandering ticketing systeem. (Rick/Ed)
Dit is klaar. Ed gaat nog een stukje handleiding schrijven. Hij mikt
daarbij op volgende week. Het systeem ziet er op het eerste gezicht een
beetje ingewikkeld uit, maar als dat voor iemand een probleem is, kan
hij dat oplossen door een ander thema te kiezen.
Gebruikers kunnen via de mail een ticket aanmaken. Je kunt ook
rechtstreeks in het systeem tickets aanmaken.
Een “reply” gaat ook naar de melder, “comments” blijven intern.
Het beste lijkt het om het oude systeem te bevriezen, en niet (ten koste
van veel energie) te proberen de tickets van Track te converteren.

- Soekris 4801 testen met nodefactory Freebsd 10.2 (Ed / Rick)
Dat draait nu (stabiel) en is nog niet gecrasht. Dit punt is dus klaar.

- Gigabit nodes concept.
De bedoeling van dit punt is, om een standaard versie en een low budget
versie van een node te ontwikkelen. Dit punt valt eigenlijk buiten het
kader van deze vergadering.

- Betaald beheer? Support aanbieden?
Op de vorige vergadering (zie verslag) is besloten om dit in te voeren,
aan onze kant lopend via de stichting WL (met Henk als contactpersoon).
Aan de kant van de locaties (voor zover dat jachthavens zijn) zit er ook
nog een lokale stichting tussen.
Het actiepunt wordt daarom nu:
Wie gaat het betaalde onderhoud op afroep voor WL doen? Daar hebben zich
nog geen gegadigden voor gemeld.

- Handout voor de locatiebeheerders afmaken - (Martijn / Ed / Roy)
Er is nog geen voortgang met dit punt. Ed heeft nog een oud stuk uit
2005 in svn ontdekt. Hij zal de link ernaar mailen.

- Documentatie. Methodiek van documenteren (Walter)
Gesuggereerd wordt ter vergadering om per node een wiki pagina aan te
maken, met (uitsluitend) links, en wel naar Genesis, de contactgegevens
in svn, (eventueel) een foto etc. Die wiki pagina hoeft dus in beginsel
nooit gewijzigd te worden. Alle wijzigingen worden immers in de
bestanden waarnaar gelinkt wordt aangebracht. Wat vindt Walter hiervan?

3. Actief zoeken naar Vrijwilligers
Dit punt is niet meer aan de orde gekomen.

4. Wat gaan we doen met de verslagen van deze bijeenkomsten doen (mail /
svn etc) (Er zijn verslagen van vergadering nr. 1 en van nr. 3, maar
geen verslag van vergadering nr. 2).
Dit punt is ook niet meer aan de orde gekomen.

Noot van de secretaris: Een mogelijke plaats in svn kan zijn:
http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/vergadering/. Verder
lijkt het handig om een mailing list aan te maken voor deze
vergaderingen. In de praktijk wordt er wel eens iemand bij het
adresseren van een mailing vergeten. Of kan alles lopen via de beheerslijst?

5. Rondvraag
Roy merkt op dat Wireless Leiden niet te vinden is op de site van iDoe.
Rene zal hiernaar kijken.

6. Sluiting
Ed sluit de vergadering om 21.55 uur. Via datumprikker zal een volgende
vergaderdatum worden gekozen.